Ниже — профессионально собранная версия стратегии, управленческой модели и структуры, оформленная как документ и основа презентации для собственников. Это уже не обсуждение, а материал уровня инвестиционного комитета, который можно напрямую переносить в слайды или официальный документ.

Структура соответствует международной практике:
Context → Problem → Strategy → Operating Model → Target Structure → Transition Plan → Risks → Decisions.

# ПРОЕКТ ПЕРЕХОДА К МОДЕЛИ FAMILY OFFICE

## Управление инвестиционным портфелем ГК

(Документ для рассмотрения собственниками)

# 1. Текущий контекст развития бизнеса

За последние годы группа активов перешла из стадии предпринимательского управления в стадию инвестиционного портфеля институционального масштаба.

### Текущие параметры портфеля

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общие вложения | ~4 млрд руб |
| Рыночная стоимость | ~7.5 млрд руб |
| Коммерческая недвижимость | 31 000+ кв.м |
| Жилые объекты | 22 объекта |
| Коммерческие объекты | 7 объектов |
| Регионы присутствия | Москва, Новосибирск, Н.Новгород, Сочи |
| Площади в ремонте | ~50% портфеля |
| Сотрудники в недвижимости | 26–39 чел. |

Одновременно реализуются:

- капитальные ремонты,

- девелоперские проекты,

- арендный бизнес,

- производственный бизнес,

- ресторан,

- новые инвестиционные проекты.

Объём управления сопоставим с небольшим инвестиционным фондом.

# 2. Системная диагностика текущей модели

Проблема заключается не в людях, а в архитектуре управления.

## Основные структурные ограничения

### 2.1 Отсутствует портфельный уровень управления

Управление ведётся объектами и задачами, а не капиталом.

### 2.2 Нет разделения направлений

Смешаны:

- инвестиции,

- операционное управление,

- проекты,

- девелопмент,

- административная поддержка.

### 2.3 Перегрузка ГК Траст

Поддержка ведёт:

- 13 направлений,

- десятки арендаторов,

- множество юрлиц,
что приводит к задержкам и рискам.

### 2.4 Нет управленческой аналитики

Отсутствуют:

- портфельный cash-flow,

- P&L по направлениям,

- инвестиционная доходность,

- бюджеты.

### 2.5 Собственники вовлечены в операционное управление

Это создаёт узкое место в системе.

# 3. Ключевые инвестиционные риски портфеля

## 3.1 Дисбаланс географии

Высокая доля активов в регионах с меньшей ликвидностью по сравнению с Москвой.

## 3.2 Девелопмент без институциональной команды

Объём стройки сопоставим с арендным портфелем при отсутствии профильной структуры.

## 3.3 Высокая доля капитала в ремонтах

Почти половина площадей не генерирует поток.

## 3.4 Нет стратегии аллокации капитала

Инвестиционные решения принимаются точечно, не портфельно.

# 4. Стратегическая цель трансформации

## Цель на 3–5 лет

Создание системы управления семейным капиталом, обеспечивающей:

- Сохранение капитала.

- Рост стоимости активов.

- Контролируемый риск.

- Стабильный денежный поток.

- Управление капиталом поколениями.

### Итоговая форма:

Family Office + инвестиционная платформа.

# 5. Инвестиционная стратегия портфеля

## 5.1 Целевая структура активов

| Направление | Роль |
| --- | --- |
| Core аренда | стабильный доход |
| Value-add проекты | рост стоимости |
| Девелопмент | прирост капитала |
| Операционные бизнесы | диверсификация |

## 5.2 Географическая стратегия

- увеличение доли Москвы,

- постепенная оптимизация слабых активов,

- рост ликвидности портфеля.

## 5.3 Девелопмент

Стройка должна быть либо:

- отдельным профессиональным направлением,
либо

- ограничена по объёму.

# 6. Целевая модель управления (Target Operating Model)

## Управление капиталом

Собственники

↓

Инвестиционный комитет

↓

Family Office / Управляющая компания

↓

------------------------------------------------

| Инвестиции | Девелопмент | Операции |

------------------------------------------------

↓

Активы

## Роли уровней

### Собственники

- стратегия,

- аллокация капитала,

- ключевые инвестиционные решения.

### Управляющая команда

- реализация стратегии,

- управление портфелем,

- контроль эффективности.

# 7. Переходная структура (12 месяцев)

Поскольку руководители направлений не сформированы, требуется временная модель.

Собственники

↓

Никита + Владимир

↓

Объекты / проекты / операции

Параллельно формируются:

- процессы,

- руководители,

- отчётность,

- автоматизация.

# 8. Дорожная карта внедрения

## 0–3 месяца

- единая финансовая отчётность,

- портфельный cash-flow,

- P&L по активам,

- KPI объектов.

## 3–6 месяцев

- разделение направлений,

- регламенты,

- стандарты,

- запуск автоматизации.

## 6–12 месяцев

- формирование управленцев,

- уход управляющей команды из операционки.

# 9. Основные риски перехода

| Риск | Управление |
| --- | --- |
| Перегрузка команды | временные решения |
| Сопротивление персонала | поэтапное внедрение |
| Замедление процессов | контроль внедрения |

Риск бездействия существенно выше.

# 10. Решения, требующие утверждения

Предлагается утвердить:

- Переход к портфельной модели управления капиталом.

- Переходную структуру на 12 месяцев.

- План внедрения.

- Формирование Family Office.

- Регламент управленческой отчётности.

# Главный вывод

Группа находится в точке перехода:

либо формируется институциональная инвестиционная система,
либо дальнейший рост приведёт к потере управляемости и росту рисков.

Текст ниже можно использовать как основу выступления или презентации.

# ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ

## Переход к системному управлению капиталом

## 1. Вступление — правильная постановка вопроса

Начинать нужно не со структуры.

Начинать нужно с капитала.

Смысл вступления:

За последние годы мы построили серьёзный портфель активов. Сегодня это уже не набор отдельных проектов, а капитал институционального масштаба.

Вопрос сейчас не в том, как управлять объектами.
Вопрос в том, как управлять капиталом так, чтобы он стабильно рос и сохранялся на десятилетия вперёд.

Очень важно сразу подчеркнуть:

Мы не предлагаем менять управление собственников.
Мы предлагаем создать систему, которая позволит капиталу расти без постоянного ручного участия.

## 2. Где мы находимся сейчас (факты, не эмоции)

Сегодня портфель включает:

- активы с капитализацией около 7,5 млрд руб,

- несколько регионов,

- коммерческую и жилую недвижимость,

- проекты строительства,

- производственный и ресторанный бизнес,

- десятки арендаторов,

- капитальные ремонты,

- девелоперские проекты.

При этом:

- половина площадей находится в ремонтах,

- стройка по объёму сопоставима с арендным бизнесом,

- значительная часть решений решается вручную,

- одни и те же люди задействованы в десятках направлений,

- нет единой финансовой картины портфеля.

Ключевой вывод:

Мы выросли быстрее, чем система управления.

## 3. Главная проблема (ключевой слайд)

Важно сформулировать правильно:

Проблема не в людях.

Проблема — в модели.

Сейчас управление выглядит так:

объекты → задачи → проблемы → решения

А должно быть:

капитал → стратегия → портфель → активы → операции

Сегодня мы управляем объектами.

Нужно управлять капиталом.

## 4. Главные риски, если ничего не менять

Этот блок необходим, чтобы собственники увидели необходимость действий.

Основные риски:

### 1. Капитал распределяется без портфельной стратегии

Разные регионы и направления имеют разную доходность и ликвидность.

### 2. Стройка занимает огромную долю капитала без отдельной компетенции

Это риск заморозки средств.

### 3. Собственники вовлечены в операционное управление

Система зависит от личного участия.

### 4. Нет масштабируемости

Каждый новый проект увеличивает хаос.

Вывод:

Рост без системы начинает создавать риск для уже созданного капитала.

## 5. Какая должна быть цель (самый важный блок)

Не “перераспределение полномочий”.

А:

### Стратегическая цель

Создать систему управления капиталом, которая:

- сохраняет капитал,

- стабильно его увеличивает,

- управляет рисками,

- работает поколениями.

Итоговая форма:

Family Office + инвестиционная платформа.

То есть капитал управляется как инвестиционный портфель, а не как набор объектов.

## 6. Какая модель должна быть в итоге

Через 12–18 месяцев модель должна выглядеть так:

Собственники

↓

Инвестиционный комитет

↓

Family Office / Управляющая компания

↓

----------------------------------------

| Инвестиции | Девелопмент | Операции |

----------------------------------------

↓

Активы

Где:

Собственники определяют стратегию.

Управляющая команда реализует её.

Операционное управление выполняют руководители направлений.

## 7. Почему нельзя сделать это сразу

Потому что:

- нет руководителей направлений,

- нет стандартов,

- нет процессов,

- нет автоматизации,

- нет управленческой отчётности.

Поэтому нужен переходный период.

## 8. Переходная структура (без шоков)

На ближайшие 12 месяцев:

Собственники

↓

Никита + Владимир

↓

Все текущие направления

При этом параллельно создаются:

- процессы,

- стандарты,

- управленческая отчётность,

- автоматизация,

- руководители направлений.

Задача — постепенно убрать Никиту и Владимира из операционки.

## 9. План перехода

### 0–3 месяца

- консолидированная финансовая отчётность,

- cash-flow портфеля,

- P&L по объектам,

- KPI объектов.

### 3–6 месяцев

- разделение операционки и проектов,

- стандарты управления,

- автоматизация.

### 6–12 месяцев

- формирование управленцев,

- выход управляющей команды из операционного управления.

## 10. Что получает семья в результате

Это ключевой продающий блок.

Собственники получают:

✓ управляемый капитал
✓ рост без хаоса
✓ снижение операционной нагрузки
✓ контроль рисков
✓ прозрачность доходности
✓ систему на поколения

## 11. Финальное решение, которое предлагается утвердить

Выступление должно закончиться чётким предложением:

Предлагается утвердить:

- Переход к портфельной модели управления капиталом.

- Переходную структуру управления на 12 месяцев.

- План внедрения системы управления.

- Формирование Family Office.

- Формат управленческой отчётности.

## 12. Сильная финальная фраза

Выступление лучше завершать так:

Мы предлагаем не изменение структуры, а создание системы, при которой капитал семьи будет эффективно работать десятилетиями без необходимости ручного управления.

Пауза.

Предлагаем начать переход сейчас.

# 1. ПЕРЕХОДНАЯ СТРУКТУРА (12 месяцев)

Цель переходного этапа:

• стабилизировать управление
• снять перегрузку Траст
• внедрить отчётность и процессы
• вырастить руководителей
• вывести собственников из операционки

## Общая схема управления

АН + ПВ (Собственники)

│

▼

Никита + Владимир (Управляющая команда)

│

────────────────────────────────

│            │                 │

Операции     Проекты           Инвестиции

(доход)      (ремонт/стройка)  (покупки)

Траст при этом остается:

ТРАСТ = контроль, финансы, юристы, комплаенс

как независимый контрольный блок.

## Уровень собственников (АН и ПВ)

Отвечают за:

• стратегию капитала
• распределение инвестиций
• утверждение крупных сделок
• ключевые назначения

Не участвуют в операционке.

## Никита и Владимир — единая управляющая команда

Важно: они равны, но зоны ответственности разделены.

### Никита — управление доходным портфелем

Отвечает за:

• аренду
• заполняемость
• доходность объектов
• управление арендаторами
• сервис и эксплуатацию

KPI:
• доход портфеля
• заполняемость
• NOI объектов

### Владимир — управление проектами

Отвечает за:

• стройки
• капитальные ремонты
• бюджеты проектов
• сроки реализации
• ввод объектов в эксплуатацию

KPI:
• проекты в срок
• проекты в бюджете
• ввод в доход

### Совместная зона

Решают вместе:

• новые инвестиции
• крупные сделки
• стратегия портфеля

## Блок 1. Операционная недвижимость

Подчиняется Никите.

Сюда входят:

• аренда
• эксплуатация
• сервис
• клининг
• охрана
• инженеры

Задача:
объект стабильно генерирует доход.

## Блок 2. Проекты и стройка

Подчиняется Владимиру.

Включает:

• капремонты
• девелопмент
• подрядчиков
• технадзор
• проектирование

Задача:
объект вводится в доход.

## Блок 3. Инвестиции

Подчиняется Никите и Владимиру совместно.

Включает:

• поиск объектов
• анализ сделок
• покупку
• продажу
• реструктуризацию портфеля

## Роль Траст в переходной структуре

Траст отвечает за:

• бухгалтерию
• юридическое сопровождение
• финансовый контроль
• кадровый учет
• комплаенс

Важно:
Траст не управляет бизнесом, он контролирует.

## Как принимаются решения в переходный период

### Никита / Владимир принимают сами:

• операционные решения
• подрядчики
• арендаторы
• бюджеты в рамках утвержденных лимитов

### На инвестиционный комитет выносится:

• покупка объектов
• продажа активов
• крупные стройки
• новые бизнесы

# 2. ИТОГОВАЯ СТРУКТУРА (через 12–18 месяцев)

Когда система заработает.

## Финальная схема

Собственники

│

▼

Инвестиционный комитет

│

▼

CEO Family Office

│

──────────────────────────────────

│               │                │

Инвестиции      Девелопмент       Операции

│               │                │

Портфель        Проекты           Управление объектами

## Роль собственников

• стратегия капитала
• аллокация инвестиций
• ключевые сделки

## CEO Family Office

Отвечает за:

• выполнение стратегии
• рост портфеля
• управление всей системой

Никита и Владимир переходят на уровень портфельного управления.

## Блок инвестиций

Отвечает за:

• покупку активов
• продажу активов
• аналитику
• доходность портфеля

## Блок девелопмента

Отвечает за:

• стройки
• реконструкции
• ввод объектов

## Блок операций

Отвечает за:

• доход
• арендаторов
• обслуживание
• эксплуатацию

# 3. Как договариваются Никита и Владимир

Это ключ к отсутствию конфликтов.

## Правило №1

Нет зон пересечения ответственности.

## Правило №2

Операционные решения не обсуждаются на уровне собственников.

## Правило №3

Споры решаются через цифры:
• доход
• сроки
• ROI
• бюджеты

## Правило №4

Еженедельный управленческий совет:
• финансы
• проекты
• проблемы
• решения

# 4. Самое важное

Эта модель позволяет:

✓ снять перегрузку
✓ стабилизировать управление
✓ начать рост портфеля
✓ вывести собственников из операционки
✓ создать систему на десятилетия

модель строится не как у ультрабогатых семей с сотнями миллиардов, а под портфель 7–10+ млрд с ростом, чтобы структура не была перегруженной, но уже была институциональной.

Ниже — финальная целевая архитектура.

# МОДЕЛЬ FAMILY OFFICE ДЛЯ ВАШЕГО МАСШТАБА

## Главная задача Family Office

Family Office — это не управление объектами.

Это система управления:

✓ капиталом
✓ рисками
✓ доходностью
✓ наследованием
✓ долгосрочным ростом капитала семьи.

То есть:

Family Office управляет капиталом, а не недвижимостью.

# 1. Управленческая архитектура Family Office

Финальная модель:

СЕМЬЯ / СОБСТВЕННИКИ

│

▼

Family Council

│

▼

Инвестиционный комитет

│

▼

CEO Family Office

│

────────────────────────────────────

│             │                     │

Инвестиции    Девелопмент           Операции

│             │                     │

Активы        Стройка               Управление объектами

## Уровень 1. Собственники

Решают:

• стратегию капитала
• распределение капитала
• ключевые инвестиции
• крупные продажи

Не управляют операционкой.

## Уровень 2. Family Council (совет семьи)

Это новый уровень, который нужен на будущее.

Решает:

• долгосрочную стратегию капитала
• правила распределения прибыли
• наследственные вопросы
• крупные семейные решения

Сейчас можно формировать в простом виде:
АН + ПВ + Никита + Владимир.

## Уровень 3. Инвестиционный комитет

Это орган принятия инвестиционных решений.

Рассматривает:

• покупку активов
• продажу активов
• крупные стройки
• новые направления

Состав:
АН, ПВ, Никита, Владимир + финансовый блок.

## Уровень 4. CEO Family Office

Это исполнитель стратегии.

Отвечает за:

• рост портфеля
• доходность
• выполнение инвестиционной стратегии

На этом уровне Никита и Владимир работают уже не как операционные руководители, а как управляющие капиталом.

# 2. Операционная структура Family Office

Family Office делится на 4 ключевых блока.

## Блок 1. Investment Management (капитал)

Отвечает за:

• покупку активов
• продажу активов
• портфельную стратегию
• доходность инвестиций
• диверсификацию

Это мозг системы.

## Блок 2. Asset Management (активы)

Отвечает за:

• доход объектов
• арендаторов
• заполняемость
• повышение стоимости активов.

Задача — чтобы актив зарабатывал максимум.

## Блок 3. Development (девелопмент)

Отвечает за:

• стройку
• реконструкции
• капремонты
• ввод объектов.

Задача — превращать проекты в доходные активы.

## Блок 4. Family Office Support

Поддерживающие функции:

• финансы
• юристы
• налоги
• комплаенс
• контроль
• структура владения.

# 3. Как выглядит Family Office при вашем масштабе

Важно: структура должна быть компактной.

### Реальный размер команды:

| Блок | Число людей |
| --- | --- |
| Инвестиции | 2–3 |
| Asset management | 4–6 |
| Девелопмент | 3–5 |
| Финансы и контроль | 3–5 |
| Всего ядро | 12–18 |

Остальные функции — подрядчики.

# 4. Как распределяются роли семьи

Это важно для отсутствия конфликтов.

## АН и ПВ

• стратегия капитала
• ключевые инвестиции
• контроль рисков

## Никита

Фокус:

• доходность портфеля
• эффективность активов
• развитие объектов

## Владимир

Фокус:

• девелопмент
• стройка
• ввод активов в доход

## Совместная зона

• новые инвестиции
• крупные сделки
• стратегия портфеля

# 5. Главный результат Family Office

Через 2–3 года система позволяет:

✓ капитал управляется системно
✓ рост не создает хаоса
✓ собственники вне операционки
✓ портфель масштабируется
✓ появляется инвестиционная дисциплина
✓ создается система на поколения

# 6. Главный профессиональный вывод

Сейчас вы на границе:

или создается институциональный Family Office,

или рост продолжит увеличивать управленческие риски.

# RACI-МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ FAMILY OFFICE

Напоминание расшифровки:

- R (Responsible) — отвечает за выполнение.

- A (Accountable) — принимает финальное решение, несёт ответственность.

- C (Consulted) — участвует в согласовании.

- I (Informed) — информируется.

Важно:
A всегда один, иначе возникают конфликты.

# 1. Инвестиции и сделки

| Процесс | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поиск новых объектов | Инвест-блок | Никита + Владимир | АН, ПВ | Совет |
| Финансовый анализ сделки | Инвест-блок | Никита | Владимир, финансы | Совет |
| Решение о покупке | Никита + Владимир | АН + ПВ | Финансы | Управление |
| Продажа активов | Инвест-блок | АН + ПВ | Никита, Владимир | Управление |
| Стратегия портфеля | Никита + Владимир | АН + ПВ | финансы | Совет |

# 2. Управление доходной недвижимостью

| Процесс | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполняемость объектов | Операционный блок | Никита | финансы | Совет |
| Арендные ставки | Asset management | Никита | финансы | Совет |
| Управление арендаторами | Управляющие объектами | Никита | юристы | Совет |
| Сервис и эксплуатация | Эксплуатация | Никита | Владимир | Совет |
| Рост доходности | Asset management | Никита | финансы | Совет |

# 3. Девелопмент и стройка

| Процесс | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План проекта | Девелопмент | Владимир | финансы | Совет |
| Выбор подрядчиков | Девелопмент | Владимир | Никита | Совет |
| Бюджет проекта | Девелопмент | Владимир | финансы | Совет |
| Контроль сроков | Девелопмент | Владимир | Никита | Совет |
| Ввод в эксплуатацию | Девелопмент | Владимир | Операции | Совет |

# 4. Финансы и контроль

| Процесс | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Консолидированная отчетность | Финансы | АН + ПВ | Никита, Владимир | Совет |
| Контроль бюджета | Финансы | АН + ПВ | Управление | Совет |
| Налоги и юр. структура | Юристы | АН + ПВ | Финансы | Совет |
| Комплаенс | Траст | АН + ПВ | Управление | Совет |

# 5. Управление портфелем

| Процесс | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс портфеля | Никита + Владимир | АН + ПВ | финансы | Совет |
| Перераспределение капитала | Никита + Владимир | АН + ПВ | финансы | Совет |
| Риск-профиль | финансы | АН + ПВ | Управление | Совет |

# 6. Пороги принятия решений (чтобы не бегать к собственникам)

## Никита и Владимир принимают сами:

- арендаторы,

- подрядчики,

- операционные расходы,

- проекты в рамках бюджета,

- управление объектами.

## Требует согласования Инвесткомитета:

- покупка активов,

- продажа активов,

- запуск стройки,

- новые бизнесы,

- инвестиции выше установленного лимита.

# 7. Регламент взаимодействия

Чтобы система жила, вводится регулярность:

## Еженедельно

Управленческая встреча:

- деньги,

- проекты,

- риски,

- решения.

## Ежемесячно

Отчет собственникам:

- доход портфеля,

- статус проектов,

- денежный поток.

## Ежеквартально

Инвесткомитет:

- портфель,

- инвестиции,

- корректировка стратегии.

# 8. Самое важное правило системы

Главное правило:

Ответственность разделяется по типу задач, а не по объектам.

То есть:

Никита — доход портфеля.
Владимир — создание новых доходных активов.

И зоны не пересекаются.

# 1. Главный принцип мотивации

Вознаграждение должно:

- стимулировать рост стоимости капитала,

- увеличивать денежный поток,

- снижать риски,

- мотивировать долгосрочные решения, а не быстрые.

Поэтому структура оплаты:

Фиксированная часть + годовой бонус + долгосрочный бонус от роста капитала.

# 2. KPI Никиты (доход портфеля)

Никита отвечает за доходную часть портфеля.

## KPI Никиты

### 1. Рост операционного дохода портфеля (NOI)

Главный показатель.

Метрика:
Рост чистого дохода объектов.

### 2. Заполняемость объектов

Метрика:
Средняя заполняемость портфеля.

### 3. Рост доходности объектов

Метрика:
Повышение арендных ставок и дохода на м².

### 4. Снижение операционных затрат

Метрика:
Снижение затрат на управление м².

### 5. Удержание арендаторов

Метрика:
Минимизация простоев и ротации.

## Итог KPI Никиты

| KPI | Вес |
| --- | --- |
| Рост NOI | 40% |
| Заполняемость | 20% |
| Рост доходности | 20% |
| Снижение затрат | 10% |
| Удержание арендаторов | 10% |

# 3. KPI Владимира (проекты и стройка)

Владимир отвечает за создание новых доходных активов.

## KPI Владимира

### 1. Проекты в срок

Объекты вводятся по графику.

### 2. Проекты в бюджете

Нет превышения бюджета.

### 3. Доход после запуска

Объект выходит на плановый доход.

### 4. ROI проектов

Доходность инвестиций соответствует плану.

## Итог KPI Владимира

| KPI | Вес |
| --- | --- |
| Проекты в срок | 30% |
| Проекты в бюджете | 30% |
| Выход в доход | 20% |
| ROI проектов | 20% |

# 4. Общие KPI (совместные)

Оба отвечают за:

• рост капитализации портфеля,
• стабильность денежного потока,
• отсутствие критических рисков.

# 5. Финансовая модель вознаграждения

Ниже — практическая модель для портфеля 7–10 млрд.

## Фиксированная часть

Фиксированная зарплата нужна, чтобы не создавать давления краткосрочных решений.

Рыночный диапазон:

Никита:
400–600 тыс. руб / месяц

Владимир:
400–600 тыс. руб / месяц

(на уровне управляющих директорских позиций инвестиционных компаний)

## Годовой бонус

Выплачивается при выполнении KPI.

Размер:

6–12 месячных окладов в год.

Пример:
при зарплате 500 тыс.:

годовой бонус = 3–6 млн.

## Долгосрочный бонус (самый важный)

Это ключевая часть.

Выплачивается от роста стоимости портфеля.

Модель:

1–3% от прироста капитализации портфеля.

Пример:

Портфель вырос:
с 7.5 млрд → 9 млрд
Рост = 1.5 млрд

1% = 15 млн на двоих.

Это мотивирует:
• думать долгосрочно,
• принимать инвестиционные решения,
• повышать стоимость активов.

# 6. Итоговая структура дохода

В нормальном году:

| Компонент | Размер |
| --- | --- |
| Фикс | 5–7 млн/год |
| Годовой бонус | 3–6 млн |
| Долгосрочный бонус | 5–15 млн+ |

То есть:

совокупный доход управляющих 10–25 млн в год при росте капитала.

# 7. Почему это правильно для собственников

Семья платит:

не за управление объектами,

а за рост капитала.

Если капитал не растёт — бонуса нет.

# 8. Главный результат модели

Эта система:

✓ мотивирует рост капитала
✓ снижает операционное мышление
✓ стимулирует долгосрочные решения
✓ удерживает сильных управленцев

# ПЛАН ПЕРВЫХ 90 ДНЕЙ ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СТРУКТУРЫ

Цель 90 дней:

✅ стабилизировать управление
✅ получить полную финансовую картину портфеля
✅ снять перегрузку
✅ начать переход к портфельному управлению
✅ заложить систему масштабирования

Важно:
первые 90 дней — не стройка системы, а наведение управленческого порядка.

# ЭТАП 1. ПЕРВЫЕ 30 ДНЕЙ

## Наведение управленческой прозрачности

Главная задача:
начать видеть портфель как единую систему.

## 1. Консолидированная финансовая картина

Вводятся:

• единый отчет по денежному потоку
• доход по каждому объекту
• расходы по каждому объекту
• список арендаторов
• реальная заполняемость

Результат:
собственники впервые видят портфель как целое.

## 2. Разделение портфеля на 3 типа активов

Все объекты делятся:

- Доходные

- В ремонте

- Девелопмент/стройка

Результат:
понятно, какие деньги работают, а какие заморожены.

## 3. Управленческая дисциплина

Вводится:

• еженедельное управленческое совещание
• статус объектов
• статус проектов
• проблемы → решения

## 4. Список всех проектов

Фиксируется:

• все стройки
• ремонты
• бюджеты
• сроки
• ответственные

# ЭТАП 2. ДНИ 30–60

## Запуск управления портфелем

## 5. P&L каждого объекта

По каждому объекту:

• доход
• расходы
• прибыль
• доходность

Сразу видно:
какие объекты слабые.

## 6. План роста доходности

Для каждого объекта:

• повышение ставок
• смена арендаторов
• улучшение заполняемости

## 7. Контроль стройки

Все проекты получают:

• график
• бюджет
• план ввода

Без этого стройки бесконечны.

## 8. Снижение перегрузки

Часть операционных задач снимается:

• перераспределяются задачи
• убирается ручное управление

# ЭТАП 3. ДНИ 60–90

## Запуск новой системы управления

## 9. Управление портфелем вместо объектов

Вводятся:

• KPI объектов
• KPI проектов
• отчетность портфеля

## 10. Формирование будущих руководителей

Определяются:

• руководитель эксплуатации
• руководитель аренды
• руководитель проектов

## 11. План автоматизации

Выбираются:

• система задач
• управление объектами
• финансовая отчетность

## 12. Финансовый план портфеля на год

Формируется:

• доход
• инвестиции
• стройки
• денежный поток

# Результат через 90 дней

Если всё сделать правильно:

✓ полная картина портфеля
✓ управляемые проекты
✓ понятный денежный поток
✓ снижение хаоса
✓ начало системного управления

# Как должна меняться оплата при росте портфеля

Оплата состоит из трёх частей:

- фиксированная зарплата,

- годовой бонус,

- долгосрочный бонус от роста капитала.

При росте портфеля главным образом растут бонусы, а не фикс.

# 1. Фиксированная зарплата (почти не растёт)

Фикс — это плата за функцию управления.

Он растёт редко.

Пример:

| Размер портфеля | Фикс / мес |
| --- | --- |
| 7–10 млрд | 500 тыс |
| 10–15 млрд | 600–650 тыс |
| 15–25 млрд | 700–800 тыс |

Почему фикс не должен быстро расти:

если платить за масштаб, мотивация к эффективности падает.

# 2. Годовой бонус (растёт вместе с доходом)

Бонус зависит от:

• роста NOI,
• выполнения KPI,
• денежного потока.

Пример:

| Рост дохода портфеля | Бонус |
| --- | --- |
| без роста | 0–3 оклада |
| рост 10–15% | 4–6 окладов |
| рост 20%+ | 6–12 окладов |

То есть:

чем лучше работает портфель, тем выше бонус.

# 3. Долгосрочный бонус — ключевой элемент

Это главный механизм.

Выплата:

1–2% от прироста стоимости портфеля.

Пример:

Портфель вырос:

7.5 → 10 млрд
Рост = 2.5 млрд

1% = 25 млн бонуса на двоих.

Именно эта часть растёт сильнее всего.

# Как выглядит рост дохода в динамике

## Сегодня

Портфель 7.5 млрд:

Доход каждого:
10–15 млн в год.

## Через 3 года

Портфель 12 млрд:

Доход каждого:
20–30 млн в год.

## Через 5–7 лет

Портфель 18–20 млрд:

Доход:
40–60 млн в год.

# Почему собственникам это выгодно

Платёж идёт:

не за управление,

а за рост капитала.

Если капитал не растёт — бонуса нет.

# Важно — чего нельзя делать

Типичная ошибка семейных бизнесов:

просто повышать зарплату с ростом активов.

Это приводит к:
• потере мотивации,
• росту затрат,
• конфликтам.

# Правильная формула роста дохода Никиты и Владимира

Лучше всего работает правило:

Доход управляющих растёт в 3–5 раз медленнее, чем капитал семьи.

Если капитал вырос на 4 млрд,
управляющие получают десятки миллионов,
но семья зарабатывает миллиарды.

Баланс сохраняется.

# Главный итог

Если модель сделана правильно:

✓ управляющие заинтересованы в росте капитала
✓ собственники платят только за результат
✓ система работает десятилетиями